**Администрация сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района**

 **Куюргазинский район Республики Башкортостан**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

№ 64 от 12.03.2019

**О создании противопаводковой комиссии администрации сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района**

 **Куюргазинский район Республики Башкортостан**

**на период прохождения весеннего половодья 2019 года**

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций в период весеннего половодья на территории сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан в 2019 году, **постановляю:**

1. Утвердить:

- состав противопаводковой комиссии администрации СП Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан согласно приложению № 1;

- план мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка на 2019 год согласно приложению № 2.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Ермолаевский сельсовет Букрееву М.В.

**Глава сельского поселения Р.А.Барановский**

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации сельского поселения Ермолаевский сельсовет

муниципального района

Куюргазинский район

Республики Башкортостан

от «12» марта 2019 года № 64

**Состав**

**противопаводковой комиссии сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района**

**Куюргазинский район Республики Башкортостан**

Барановский Р.А.–глава сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан, **председатель комиссии**.

Букреева М.В.– заместитель главы администрации сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан,

**заместитель председателя комиссии**.

**Члены комиссии:**

Агарков Н.А. – генеральный директор ООО «Коммунальник»

(по согласованию);

Лукаш А.А. - участковый уполномоченный полиции,

(по согласованию);

Елизарьева М.В. – специалист 1 категории администрации сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан;

Иванцова О.С. - специалист 1 категории администрации сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан;

Щербатова А.Н. - специалист 1 категории администрации сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан.

**Управляющий делами Л.В.Файзуллина**

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации сельского поселения Ермолаевский сельсовет

муниципального района

Куюргазинский район

Республики Башкортостан

от «12» марта 2019 года № 64

**ПЛАН**

**мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья**

**на территории сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район**

**Республики Башкортостан в 2019 году**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Образование противопаводковых комиссий сельских поселений, предприятий, организаций, утверждение планов мероприятий | к 12 марта 2019 года | Глава сельского поселения, руководители предприятий, организаций(по согласованию) |
| 3 | Подготовка гидротехнических сооружений прудов к безаварийному пропуску половодья;  | до 1 апреля 2019 года | Администрация сельского поселения,  |
| 8 | Организация круглосуточного дежурства ответственных лиц на объектах повышенной опасности и объектах, попадающих в зону возможного затопления; создание аварийных бригад, обеспечение их необходимыми средствами и транспортом, аварийным запасом материалов;проведение целевого инструктажа с работниками | с 18 марта 2019 года | Председатель КЧС и ОПБ сельского поселения, руководителипредприятий, организаций (по согласованию) |
| 9 | Своевременная подача заявок на получение необходимого количества пропусков на период весеннего закрытия дорог для проезда автотранспорта, который будет использоваться для предотвращения и ликвидации ЧС. | на период половодья | Руководители организаций по согласованию с ФКУ «Управле­ние автомагистрали «Самара-Уфа-Челябинск» Федерального дорожного агент­ства, КП «Управление дорожного хозяйства РБ» |
| 10 | Создание на время половодья запасов топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы предприятий, находящихся в зоне возможного затопле-ния, а также продуктов и предметов первой необходимости для населения, попадаю-щего в зону возможного затопления | до 18 марта 2019 года | Администрация сельского поселения, руководители предприятий, орга­низаций, Куюргазинский райпотребсоюз и др. организации торговли (по согласованию) |
| 11 | Подготовка транспорта и помещений для возможной эвакуации населения из зон затопления, уточнение пунктов временного размещения. | до 18 марта 2019 года | противопаводковая комиссия сельского поселения  |
| 12 | Осуществление аналитического контроля за состоянием водных объектов и сбросом сточных вод | постоянно | Собственники указанных объектов (по согласованию) |
| 13 | Оперативное регулирование режимов работы гидротехнических сооружений, прудов. | по графику | Противопаводковая комиссия сельского поселения, собственники (арендаторы гидротехнических сооружений(по согласованию) |
| 14 | Организация проведения комплекса санитарно-гигиенических и противоэпиде-миологических мероприятий в районах со сложной паводковой обстановкой. | на период половодья | противопаводковая комиссия сельского поселения (по согласованию) |
| 15 | Обеспечение охраны общественного порядка в местах временной эвакуации людей, оказание содействия в беспре-пятственном проезде и сопровождение аварийно-спасательных служб в районы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. | на период половодья | Отдел МВД России по Уфимскому району РБ(по согласованию) |