**Администрация сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район РБ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15 апреля 2019 й № 93 15 апреля 2019 г.

**«О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район РБ на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением от 20 ноября 2017 года №225»**

7

7

7

7

7

В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения в процессы местного самоуправления, создания благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, проведения благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий сельского поселения Куюргазинский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Башкортостан от 15.03.2017 года № 88 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», **постановляю:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Куюргазинский сельсовет МР Куюргазинский район РБ на 2018-2022 годы» от 20.11.2017, изложив в новой редакции согласно приложению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава сельского поселения Р.А.Барановский**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРМОЛАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУЮРГАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2018-2024 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРМОЛАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУЮРГАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2018-2024 ГОДЫ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной Программы | «Формирование современной городской среды в сельском поселении Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан на 2018-2024 годы» (далее Программа) |
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан на 2018-2024 годы. |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы:  -повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий,  -повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан.  Задачи Программы:  -улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных домов: восстановление (устройство) покрытия дворовых проездов; устройство парковочных мест при возможности; организация освещения придомовых территорий, подъездов, квартальных (районных) улиц и дорог, установка скамеек и урн для мусора;  -улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования, восстановление (устройство) покрытия парковых зон отдыха, скверов, зон массового отдыха граждан, прилегающих территорий к памятникам истории и культуры, городской площади, установка скамеек, урн для мусора, детских и спортивных площадок, устройство цветочных клумб и вазонов, посадка деревьев и кустарников.  -«,установка детского игрового оборудования и спортивных площадок»; |
| Структура муниципальной Программы | Программа состоит из следующих подпрограмм и включенных в них основных мероприятий:  1. Благоустройство дворовых территорий сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан:  1.1. Ремонт дворовых территорий;  1.2.Проектирование и проверка проектно-сметной документации.  2. Благоустройство общественных территорий сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан:  2.1. Ремонт территорий общественного пользования;  2.2. Проектирование и проверка проектно-сметной документации. |
| Целевые индикаторы Программы и их значения | - доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;  - количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;  - доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн для мусора, устройство и обустройство тротуаров, пешеходных дорожек, оборудование детских и (или спортивных площадок;  - доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе;  - доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования, от общего количества общественных мест муниципального образования;  - повышения уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;  - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы |
| Сроки реализации Программы | Реализация Программы – 2018-2024 годы |
| Характеристика программных мероприятий | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов: ремонт асфальтобетонных покрытий дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек, урн для мусора; устройство детских спортивно – игровых площадок.  Благоустройство общественных территорий: ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров, пешеходных дорожек, ремонт уличного освещения, устройство цветочных клумб и вазонов; ремонт ограждений; установка детских и спортивно-игровых площадок; скамеек; урн для мусора |
| Объемы и источники финансирования  Программы | Общий объем финансирования мероприятий **Программы на 2018-2024 год** : 42 785 522,00 рублей, в том числе:  - федеральный бюджет - 39466272,56 рублей;  - бюджет РБ – 1372159,44рублей  - бюджет СП Ермолаевский сельсовет – 1947090 руб.;  Общий объем финансирования составляет -  **В 2019 году**  6490287 рублей, в том числе за счет средств:  Федерального бюджета  6042457 тыс. рублей.  Бюджета Республики Башкортостан  123315 рублей.  Бюджета СП Ермолаевский сельсовет  324515 рублей  Общий объем финансирования составляет  **В 2020 году**  6490287,0 рублей, в том числе за счет средств:  Федерального бюджета  6042457,0рублей.  Бюджета Республики Башкортостан  123315,0 рублей.  Бюджета СП Ермолаевский сельсовет  324515,0 рублей  Общий объем финансирования составляет  **В 2021 году**  6490287,0 рублей, в том числе за счет средств:  Федерального бюджета  6042457,0 рублей.  Бюджета Республики Башкортостан  123315,0 рублей.  Бюджета СП Ермолаевский сельсовет  324515,0 рублей  Общий объем финансирования составляет -  **В 2022 году**  6490287,0 рублей, в том числе за счет средств:  Федерального бюджета  6042457,0 рублей.  Бюджета Республики Башкортостан  123315,0 рублей.  Бюджета СП Ермолаевский сельсовет  324515,00 рублей  Общий объем финансирования составляет -  **В 2023 году**  6490287,0 рублей, в том числе за счет средств:  Федерального бюджета  6042457,0 рублей.  Бюджета Республики Башкортостан  123315,0 рублей.  Бюджета СП Ермолаевский сельсовет  324515,00 рублей  Общий объем финансирования составляет -  **В 2024 году**  6490287,0 рублей, в том числе за счет средств:  Федерального бюджета  6042457,0 рублей.  Бюджета Республики Башкортостан  123315,0 рублей.  Бюджета СП Ермолаевский сельсовет  324515,00 рублей  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018 – 2024 годов, могут быть уточнены при формировании бюджета Российской Федерации и бюджета Республики Башкортостан и местного бюджета. |
|  | - увеличение доли дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;  - количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;  - отремонтировано дорожное покрытие дворовых территорий МКД;  - увеличение доли дворовых территорий МКД, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе;  - увеличение количества граждан, которые будут обеспечены комфортными условиями проживания в МКД;  - будут установлены малые архитектурные формы (далее – МАФ) на дворовых территориях МКД;  - обеспечение благоустройства территорий общего пользования, общественных территорий муниципального образования;  - улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования;  - уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет 100%;  - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% |

**1.Характеристика текущего состояния благоустройства территории сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы**

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

В муниципальном образовании насчитывается 38 многоквартирных дома, общей площадью 33,193 тыс.кв. м.

Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) составляет 0 многоквартирных дома, с площадью дворовых территорий 0 кв. м.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации), составляет 0%.

Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1960-1998 годах прошлого столетия и внутриквартальные дороги и проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствует технологическим, эксплуатационным требованиям. Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах городского округа.

Необходимость благоустройства территорий продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Кроме того, результаты обследований дворовых территории показали, что пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров. В большинстве дворов отсутствует необходимый набор МАФ и обустроенные детские площадки. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне.

Архитектурно–художественной и эстетической ролью являются наиболее ценные здания, сооружения, памятники, площади и парки. В муниципальном образовании 7 территорий общего пользования, площадью 235487 кв. м, которые на сегодняшний момент потеряли эстетический вид и нуждаются в ремонте. Тротуарная часть пришла в негодность, в большинстве отсутствует необходимый набор МАФ.

Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей городского округа, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутридворовых территорий, повысить уровень и качество жизни горожан.

Благоустройство дворовых территорий и общественных мест позволит поддерживать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

**2. Цели, задачи и мероприятия Программы**

Цель реализации настоящей Программы:

– повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий, также наиболее посещаемых территорий общественного пользования.

Задачи Программы:

- улучшение состояния благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов: восстановление (устройство) покрытия дворовых проездов; устройство парковочных мест при возможности; организация освещения придомовых территорий, подъездов, квартальных (районных) улиц и дорог, установка скамеек и урн для мусора;

- улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования сельского поселения Ермолаевский сельсовет: восстановления (устройство) покрытия парковых зон отдыха, скверов, зон массового отдыха граждан, прилегающих территорий к памятникам истории и культуры, городской площади, установка скамеек, урн для мусора, детских и спортивных площадок, устройство цветочных клумб и вазонов, посадка деревьев и кустарников.

**3. Целевые индикаторы и показатели Программы**

Реализация мероприятий Программы приведет к повышению уровня благоустроенности дворовых территорий, наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования населением сельского поселения Ермолаевский сельсовет.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы указаны в Приложении 1 Программы.

1. **Объем средств, необходимых на реализацию Программы**

Объем финансовых ресурсов Программы в целом составляет – 42 785 522,00 рублей, в том числе:

на благоустройство объем финансирования составляет: за счет средств федерального бюджета 39466272,56 тыс. рублей, бюджета Республики Башкортостан 1372159,44 рублей,

Субсидирование осуществляется на условиях софинансирования путем заключения соглашения между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан, Администрацией муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан и Администрацией сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан

1. **Перечень мероприятий Программы**

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении № 2 к настоящей Программе.

**6. Механизм реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан.

Разработчиком и исполнителем Программы является Администрация сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан.

Исполнитель Программы осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий МКД и заявок на участие в отборе общественных территорий;

- представляет заявки общественной комиссии, созданной постановлением Администрации сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан.

Адресный перечень дворовых территорий МКД и общественных территорий включаются в Программу по результатам общественного обсуждения.

Исполнитель Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рационально использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Исполнитель Программы организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд». Экономия средств от проведенных аукционных процедур направляется на резервные территории.

План реализации Программы представлен в приложении №3 к Программе.

Основной адресный перечень по благоустройству общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в сельском поселении Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан на 2018-2024 годы» указан в Приложении № 4.

Основной адресный перечень по благоустройству дворовых территорий муниципальной программы в сельском поселении Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан на 2018-2024 годы» указан в Приложении № 5.

1. **Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными**

**лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства**

**дворовой территории МКД**

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД осуществляется в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в сельском поселении Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан на 2018-2024 годы», утвержденным постановлением Администрации сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан от 12.10.2017г. № 190/6.

**8. Оценка социально-экономической**

**эффективности реализации Программы**

Реализация запланированных мероприятий позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится Администрацией сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан.

Администрация сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы.

В рамках реализации муниципальной программы планируется:

провести ремонт дворовых территорий многоквартирных домов;

провести благоустройство общественных территорий

Индикатором эффективности реализации программы следует считать:

увеличение доли дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий;

повышение социальной и экономической привлекательности сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан.

**9.Условия о форме участия собственников помещений в многоквартирных домах, на выполнение минимального**

**перечня работ**

1.В реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству предусмотрено финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц, организаций.

2. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и не превышает 15 процентов.

1. **Объем видов работ по благоустройству общественных территорий**

Для поддержания общественных территорий в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая Программа, в которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству общественных территорий с учетом результатов общественного обсуждения:  
 - устройство рулонного газона;

- устройство и обустройство пешеходных, беговых и велосипедных дорожек;

- мероприятия по улучшению освещенности;

- устройство детских площадок;

- устройство спортивных площадок;

- установка малых архитектурных форм, урн, скамеек и скульптур;

- посадка крупномерных деревьев;

- устройство ограждений;

- асфальтирование улиц и проездов;

- устройство и асфальтирование парковочных мест.

Перед началом работ по благоустройству общественных территорий разрабатывается дизайн-проект благоустройства каждой общественной территории. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

**11.Ожидаемый социально-экономический эффект и**

**критерии оценки выполнения Программы**

Ожидаемый социально-экономический эффект:

прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального образования, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенного пункта и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения организаций, заинтересованных лиц к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования;

- комплексность благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня комфортности проживания жителей за счет функционального зонирования дворовых территорий, комплексного благоустройства дворовых территорий;

- привлечение жителей к благоустройству своих дворовых территорий, устройству цветников и клумб.

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселка;

- совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской в

сельском поселении Ермолаевский сельсовет

муниципального района Куюргазинский

район Республики Башкортостан

на 2018-2024 годы»

Сведения

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Формирование современной городской среды в сельском поселении Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан на 2018-2024 год» и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и показателя программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя программы |
| 2018-2024 годы[[1]](#footnote-1) |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 0 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 0 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | Проценты | 0 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 0 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 0 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества общественных территорий | Проценты | 0 |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в сельском поселении Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный за исполнение** | **Срок исполнения** | **Источники финансирования** | **Прогнозируемые источники финансирования (руб.)** |
| 1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий | Администрации сельского поселения Куюргазинский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан | 2018 | Федеральный бюджет, бюджет Республики Башкортостан | 6 490 287,00 |
| 2 | Благоустройство дворовых и общественных территорий | Администрации сельского поселения Куюргазинский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан | 2019 | Федеральный бюджет, бюджет Республики Башкортостан | 6 490 287,00 |
| 3 | Благоустройство дворовых и общественных территорий | Администрации сельского поселения Куюргазинский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан | 2020 | Федеральный бюджет, бюджет Республики Башкортостан | 6 490 287,00 |
| 4 | Благоустройство дворовых и общественных территорий | Администрации сельского поселения Куюргазинский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан | 2021 | Федеральный бюджет, бюджет Республики Башкортостан | 6 490 287,00 |
| 5 | Благоустройство дворовых и общественных территорий | Администрации сельского поселения Куюргазинский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан | 2024 | Федеральный бюджет, бюджет Республики Башкортостан | 6 490 287,00 |
| 6 | Благоустройство дворовых и общественных территорий | Администрации сельского поселения Куюргазинский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан | 2023 | Федеральный бюджет, бюджет Республики Башкортостан | 6 490 287,00 |
| 7 | Благоустройство дворовых и общественных территорий | Администрации сельского поселения Куюргазинский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан | 2024 | Федеральный бюджет, бюджет Республики Башкортостан | 6 490 287,00 |
| **Итого:** | | | | | 42 785 522,0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в сельском поселении Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан на 2018-2024 год»

**План реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель Программы | Срок наступления контрольного события (дата) | | | |
| 2017 год | | | |
| I  квартал | II  квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие № 1 | Разработать и опубликовать для общественного обсуждения проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан на 2018-2020 гг» | Администрация сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан | 15.09.2017 |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Разработать, утвердить и опубликовать Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории МКД в Программу | Администрация сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан | 15.09.2017 |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Разработать, утвердить, и опубликовать Порядок общественного обсуждения проекта Программы, в том числе формирование общественной комиссии | Администрация сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан | 15.09.2017 |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработать, утвердить и опубликовать Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в Программу общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2020 гг. | Администрация сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан | 15.09.2017 |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Разработать, утвердить и опубликовать Порядок и разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий МКД, включенных в Программу и общественных территорий | Администрация сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан | 15.09.2017 |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан на 2018-2024 гг» с учетом обсуждения с заинтересованными лицами | Администрация сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан |  |  |  | Не позднее 31.12.  2017 |
| Контрольное событие № 6 | Утвердить с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства общественной территории, в которые включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории | Администрация сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан |  |  |  | Не позд-нее 31.12.  2017 |
| Контрольное событие № 7 | Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан 2018-2024 годы» | Администрация сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан |  |  |  | Не позд-нее  31 декаб-ря 2017 года |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в сельском поселении Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан на 2018-2024 годы»

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Площадь благоустройства  м2, м, ед. | Перечень мероприятий | год |
| 1 | Республика Башкортостан Куюргазинский район с. Ермолаево ул.Парковая  Парк культуры и отдыха | 112659 | **Реконструкция парка культуры и отдыха:**  1. устройство пешеходных дорожек с асфальтовым покрытием – 1500 м.;  3. устройство стоянки для велосипедов – 1шт.;  4. установка нового металлического (кованого) ограждения;  5.установка сцены с навесом для проведения массовых мероприятий – 1 шт .;  6. установка мест для зрителей возле сцены с навесом – 150 мест;  7. установка мусорных урн – 10 шт.  8. установка биотуалетов – 3 шт.;  9. установка лавочек для отдыха металлических – 16 шт.;  10. установка детской спортивно-игровой площадки-1 шт.;  11. установка уличного освещения :  -бетонные опоры – 6 шт.  -лампы светодиодные – 6 шт. | 2020 |
| 2 | Республика Башкортостан Куюргазинский район с. Ермолаево Прибрежная зона пруда в парке культуры и отдыха | 109614 | **Реконструкция Прибрежной зоны пруда в парке культуры и отдыха**  1. установка крытых беседок металлических, – 6 шт.;  2. устройство пешеходных дорожек с асфальтовым покрытием – 500 м.;  3. устройство стоянки для велосипедов – 1шт.;  4. установка мусорных урн – 5 шт.  5. установка биотуалетов – 1 шт.;  6. установка лавочек для отдыха металлических – 6 шт.;  Отсыпка береговой зоны (гравием 50 куб.м.) | 2021 |
| 3 | Республика Башкортостан Куюргазинский район с. Ермолаево, центральная  площадь села Ермолаево, ул.Советская | 866 | **Реконструкция центральной**  **площади села Ермолаево**  1. устройство асфальтового покрытия – 1866 кв.м.;  2. установка мусорных урн – 3 шт.  3. установка лавочек для отдыха металлических – 6 шт.;  4.установка уличного освещения :  -металл опоры – 6 шт.  -лампы светодиодные – 6 шт.  5. установка цветников – 4 шт.  6. установка светодиодных светофоров – 8 шт. | 2018 |
| 4 | Республика Башкортостан Куюргазинский район с. Ермолаево, Парк, проспект Мира села Ермолаево | 5300 | **Реконструкция парка, расположенного на пр.Мира села Ермолаево**  1. устройство пешеходных дорожек с асфальтовым покрытием – 1000 м.;  2. устройство стоянки для велосипедов – 1шт.;  3. установка нового металлического (кованого) ограждения;  4. установка входной арки;  5. установка мусорных урн – 10 шт.  6. установка биотуалетов – 1 шт.;  7. установка лавочек для отдыха металлических – 10 шт.;  8. установка детской спортивно-игровой площадки-1 шт.;  9. установка уличного освещения :  -металл опоры – 6 шт.  -лампы светодиодные – 6 шт.  10. установка клумб – 4 шт. | 2019 |
| 5 | Республика Башкортостан Куюргазинский район с. Ермолаево, Парк, улица Ватутина, села Ермолаево | 2356 | **Реконструкция парка, расположенного по ул.Ватутина**  **села Ермолаево**  1. устройство пешеходных дорожек с асфальтовым покрытием – 500 м.;  2. установка нового металлического (кованого) ограждения;  3. установка мусорных урн – 4 шт.  4. установка лавочек для отдыха металлических – 10 шт.;  5. установка клумб – 2 шт. | 2022 |
| 6 | Республика Башкортостан Куюргазинский район с. Ермолаево, Центральная площадь возле Администрации района, проспект Мира села Ермолаево | 2346 | **Реконструкция Центральной площади возле Администрации района, проспект Мира села Ермолаево**  1. установка мусорных урн – 3 шт.  2. установка лавочек для отдыха металлических – 6 шт.;  3.установка уличного освещения :  -металл опоры – 6 шт.  -лампы светодиодные – 6 шт.  4. вырубка, выкорчевка 50-100 корней. | 2023 |
| 7 | Республика Башкортостан Куюргазинский район с. Ермолаево, площадь возле РДК, проспект Мира села Ермолаево | 2346 | **Реконструкция площади возле РДК, проспект Мира села Ермолаево** 1.устройство асфальтового покрытия – 866 м.;  2. установка мусорных урн – 4 шт.  3. установка лавочек для отдыха металлических – 6 шт.;  4.установка уличного освещения :  -металл опоры – 6 шт.  -лампы светодиодные – 6 шт. | 2024 |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в сельском поселении Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан на 2018-2024 год»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве

и подлежащих благоустройству в 2018-2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта с численностью населения свыше 1000 человек | Адресный перечень всех дворовых территорий МКД, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 гг., исходя из минимального перечня работ по благоустройству\* | | Площадь дворовых территорий, кв. м. | Количество жителей, чел. |
|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| Куюргазинский район | село Ермолаево | ул. Ватутина 4 | 2021 | 945 | 75 |
| Куюргазинский район | село Ермолаево | ул. Заречная 52 | 2021 | 260 | 23 |
| Куюргазинский район | село Ермолаево | ул. Зеленая 46 | 2022 | 3722 | 29 |
| Куюргазинский район | село Ермолаево | ул. Зеленая 47 | 2022 | 2079 | 32 |
| Куюргазинский район | село Ермолаево | ул. Зеленая 48 | 2022 | 2490 | 90 |
| Куюргазинский район | село Ермолаево | ул. Калинина 6 | 2020 | 1488 | 30 |
| Куюргазинский район | село Ермолаево | ул. Калинина 8 | 2020 | 1167 | 33 |
| Куюргазинский район | село Ермолаево | ул. Калинина 10 | 2018 | 1431 | 40 |
| Куюргазинский район | село Ермолаево | ул. Калинина 12 | 2018 | 1346 | 43 |
| Куюргазинский район | село Ермолаево | ул. Калинина 14 | 2018 | 1416 | 45 |
| Куюргазинский район | село Ермолаево | ул. Калинина 16 | 2020 | 1036 | 13 |
| Куюргазинский район | село Ермолаево | ул. Калинина 18 | 2020 | 1724 | 32 |
| Куюргазинский район | село Ермолаево | ул. Калинина 20 | 2020 | 2750 | 48 |
| Куюргазинский район | село Ермолаево | ул. Калинина 21 | 2019 | 2611 | 34 |
| Куюргазинский район | село Ермолаево | ул. Калинина 22 | 2024 | 2788 | 42 |
| Куюргазинский район | село Ермолаево | ул. Калинина 22 а | 2024 | 1459 | 45 |
| Куюргазинский район | село Ермолаево | ул. Калинина 23 | 2023 | 345 | 22 |
| Куюргазинский район | село Ермолаево | ул. Калинина 24 | 2018 | 1808 | 38 |
| Куюргазинский район | село Ермолаево | ул. Калинина 30 | 2023 | 1184 | 29 |
| Куюргазинский район | село Ермолаево | ул. Калинина 32 | 2020 | 1518 | 32 |
| Куюргазинский район | село Ермолаево | пр-т Мира 1 | 2021 | 2523 | 72 |
| Куюргазинский район | село Ермолаево | пр-т Мира 3 | 2019 | 7057 | 104 |
| Куюргазинский район | село Ермолаево | пр-т Мира 5 | 2021 | 3669 | 150 |
| Куюргазинский район | село Ермолаево | пр-т Мира 9 | 2021 | 1000 | 138 |
| Куюргазинский район | село Ермолаево | ул. Советская 113 | 2024 | 1043 | 13 |
| Куюргазинский район | село Ермолаево | ул. Советская 117 | 2024 | 2210 | 37 |
| Куюргазинский район | село Ермолаево | ул. Советская 160 | 2019 | 520 | 29 |
| Куюргазинский район | село Ермолаево | ул. Чкалова 71/3 | 2024 | 2406 | 32 |
| Куюргазинский район | село Ермолаево | ул. Чкалова 73 | 2024 | 2884 | 41 |
| Куюргазинский район | село Айсуак | ул. Совхозная 2 | 2019 | 1177 | 27 |
| Куюргазинский район | село Айсуак | ул. Совхозная 4 | 2019 | 2171 | 28 |
| Куюргазинский район | село Айсуак | ул. Совхозная 5 | 2019 | 2562 | 40 |
| Куюргазинский район | село Айсуак | ул. Совхозная 6 | 2022 | 2495 | 31 |
| Куюргазинский район | село Айсуак | ул. Совхозная 8 | 2022 | 1286 | 26 |
| Куюргазинский район | село Айсуак | ул. Совхозная 11 | 2023 | 2692 | 32 |
| Куюргазинский район | село Айсуак | ул. Совхозная 13 | 2023 | 2784 | 38 |

Глава сельского поселения Р.А.Барановский

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в сельском поселении Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан на 2018-2024 год»

**Муниципальная программа**

**«Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан «Башкирские дворики»»**

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Муниципальная подпрограмма «Башкирские дворики» |
| Основание для разработки подпрограммы | - Жилищный кодекс Российской Федерации;  - Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  - Указ Президента российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  - постановление Правительства Республики Башкортостан от 13.02.2019 года № 69 «О реализации проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Республики Башкортостан «Башкирские дворики». |
| Заказчик подпрограммы | Администрация сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан |
| Разработчик подпрограммы | Администрация сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан |
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан |
| Цели подпрограммы | Цель муниципальной подпрограммы:  - повышение качества и комфорта современной городской среды на территории сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан  Основными задачами муниципальной подпрограммы являются:  - обеспечение формирования единого облика муниципального образования;  - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования. |
| Целевые индикаторы и показатели | Показателем подпрограммы является:  - количество реализованных проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий, ед. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2019 год |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования в 2019 году составляет – 5401845,86 рублей, в том числе за счет средств:  а) бюджет Республики Башкортостан –5.096.081,0 рублей;  б) местный бюджет –254804,05 рублей;  в) внебюджетные источники – 50960,81 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | На момент окончания срока действия муниципальной подпрограммы ожидаются следующие значения показателей эффективности:  - количество реализованных проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий составит 3 ед. |

2. Краткая характеристика текущего состояния

Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах городской черты.

В муниципальном образовании насчитывается 37 многоквартирных домов (далее – МКД). Перечень видов работ по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя: капитальный ремонт дворовых территорий с асфальтированием дворовых проездов; устройством парковочных пространств; устройством (ремонтом) тротуаров; установку или замену бордюрного камня; освещение дворовых территорий; установку детских и спортивных площадок с безопасным резиновым покрытием; дополнительное освещение (при необходимости) детской и спортивной площадок; ограждение, в том числе детской и спортивной площадок; озеленение; установку информационного стенда; устройство зон отдыха (скамейки, урны); установку контейнерных площадок (без контейнеров); установку малых архитектурных форм; обустройство систем видеонаблюдения во дворе.

Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1978 - 1982 годах прошлого столетия и внутриквартальные дороги и проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствует технологическим, эксплуатационным требованиям. Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах городской черты.

Необходимость благоустройства территорий, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Кроме того, результаты обследований дворовых территории показали, что пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров. В большинстве дворов отсутствует необходимый набор МАФ и обустроенные детские площадки. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне.

3. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы

Целью реализации подпрограммы является повышение качества и комфорта современной городской среды на территории сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан.

Основными задачами муниципальной подпрограммы являются:

- обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования.

Подпрограмма подлежит актуализации исходя из фактического финансирования и результатов инвентаризации.

Остатки денежных средств (экономия), образовавшиеся в результате реализации Подпрограммы, подлежат перераспределению на другие прошедшие конкурсный отбор проекты по комплексному благоустройству дворовых территорий.

Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Еди-ница измерения | Значения показателей | | | | | |
| Плановый 2018 год | Плановый 2019 год | Плановый 2020 год | Плановый 2021 год | Плановый 2022 год | Окончание программы  2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3. Подпрограмма «Башкирские дворики» | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество реализованных проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий | ед. | - | 1 | - | - | - | - |

Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления финансирования | Финансовые затраты, тыс. руб. | | | | | | |
|
| всего | в том числе по годам | | | | | |
|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 3 «Башкирские дворики» | | | | | | | |
| Всего | 5 401 845,86 |  | 5 401 845,86 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет РБ | 5096081,0 |  | 5096081,0 |  |  |  |  |
| местный бюджет | 254804,05 |  | 254804,05 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 50960,81 |  | 50960,81 |  |  |  |  |

Распределение объемов финансирования по исполнителям

муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель (соисполнитель) | Источники и направления финансирования | Финансовые затраты, тыс. руб. | | | | | | |
| всего | в том числе по годам | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Подпрограмма 3. «Башкирские дворики» | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Администрация сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан | Всего | 5 401 845,86 |  | 5 401 845,86 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет РБ | 5096081,0 |  | 5096081,0 |  |  |  |  |
| местный бюджет | 254804,05 |  | 254804,05 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 50960,81 |  | 50960,81 |  |  |  |  |

План реализации муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия\ направления и источники финансирования | Исполнитель (соисполнитель) | Прогнозируемый объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | | Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| 3. | Подпрограмма 3 «Башкирские дворики» | | | | | | | | | |
|  | Всего по подпрограмме 3, | Администрация сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан | 5 401 845,86 |  | 5 401 845,86 |  |  |  |  |  |
| в том числе |
| 3.1. | Мероприятие 1: Количество реализованных проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий (количество дворов, где проведен капремонт) | | | | | | | | | |
|  | Всего по направлению «Благоустройство дворовых территорий» в том числе: | Администрация сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  | 3.1 |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |  |  |  |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан | 5096081,0 |  | 5096081,0 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 254804,05 |  | 254804,05 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 50960,81 |  | 50960,81 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Оценка социально-экономической эффективности

реализации муниципальной программы

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального образования, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения муниципального образования к участию в Программе;

- процент привлечения организаций, заинтересованных лиц к участию в Программе;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования;

- благоустройство дворовых территорий;

- повышение уровня комфортности проживания жителей за счет функционального зонирования дворовых территорий, благоустройства дворовых территорий;

- привлечение жителей к благоустройству своих дворовых территорий, устройству цветников и клумб;

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселка;

- совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования.

Управляющий делами Л.В.Файзуллина

1. Значения показателей фиксируются на 31 декабря отчетного года [↑](#footnote-ref-1)