Совет сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан

**РЕШЕНИЕ**

от 18.04.2019 № 3/141-302 от 18.04.2019

**Утверждение плана работы по благоустройству**

**сельского поселения Ермолаевский сельсовет на 2019 год**

Заслушав информацию главы сельского поселения Ермолаевский сельсовет Барановского Р.А., Совет сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район **решил**:

1. Утвердить план работы по благоустройству сельского поселения Ермолаевский сельсовет на 2019 год.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные депутатские комиссии сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район

**Глава сельского поселения Р.А.Барановский**

с. Ермолаево

Утвержден

решением сельского поселения

Ермолаевский сельсовет

муниципального района

Куюргазинский район

Республики Башкортостан

от «18 » апреля 2019 г. № 3/141-302

**ПЛАН работы**

**по развитию и благоустройству сельского поселения**

**Ермолаевский сельсовет на 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ответственный** | **Срок** | **Финанс-е****(тыс.руб.)** |
| **КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО** |
|  | Строительство индивидуального жилья 4000 кв.м. | население  | в течениегода | - |
|  | Установить видеонаблюдение в с.Ермолаево (перекресток ул.Советская-Калинина, площадь «Центр», детская игровая площадка проспект Мира) | администрация сельсовета | 2квартал | 100 |
|  | Строительство очистных сооружений | администрация сельсовета | 2019 | 79 508, 270  |
|  | Строительство бассейна | администрация сельсовета | 2019 | 100 000,0 |
|  | Реконструкция котельной № 1 | администрация сельсовета | 2019-2020 |  |
| **БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ****И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ** |
| 1. | Разработать план озеленения сельского поселения Ермолаевский сельсовет | администрация сельсовета | 2 кв.  |  |
| 2. | Посадка зеленых насаждений на аллее по улице Калинина, установка клумб. | администрация сельсовета,отдел строительства и архитектуры Администрации МР Куюргазинский район РБ | 2квартал | 50 |
| 5. | Ремонт заборов по улицам Советская, проспект Мира, Калинина | администрация сельсовета, ООО «УК ЖХ» | 2-3 квартал | 500 |
| 6. | Ликвидация неорганизованных свалок с.Ермолаево, с.Айсуак, с.Молоканово.Установка и ограждение мусорных контейнеров | ООО Коммунальникадминистрация сельсовета | апрель – сентябрь | 400 |
| 7. | Санитарная очистка улиц  | ООО Коммунальник | в течениегода | 1 000 |
| 8. | Очистка улиц от сухостойных деревьев, посадка саженцев | администрация сельсовета, ООО Коммунальник  | апрель – май | 200 |
| 9. | Обкос обочин и уничтожение аллергенных растений  | администрация сельсовета, ООО Коммунальник | апрель – сентябрь | 300 |
| 10 | Мониторинг по благоустройству частных домовладений сёл Ермолаево, Айсуак, Молоканово | администрация, жители сельского поселения | апрель – сентябрь | 3 |
| 13 | Создание детской площадки в с.Ермолаево, с.Айсуак | администрация сельсовета, предприятия, индивидуальные предприниматели  | апрель – сентябрь | 50 |
| 14 | Благоустройство родников | администрация сельсовета | 2-3квартал | 100 |
| 15 | Обустройство клумб, возведение цветочных насаждений | предприятия, учреждения | апрель – сентябрь | 50 |
| 16 | Благоустройство и содержание кладбищ с.Ермолаево, Зареченское, с.Айсуак, с.Молоканово | администрация сельсовета, | в течениегода | 300 |
| 17 | Обновление разметки пешеходных переходов, обустройство перехода возле дежурного магазина | ООО Коммунальник | по мере необходимости | 100 |
| 18 | Осуществление контроля за состоянием колодцев, канализационных, водопроводных и тепловых люков в соответствии с требованиями техники безопасности  | ООО «Коммунальник»  | постоянно | 29 |
| 20 | Провести обустройство поляны, расположенной напротив улицы Приуральской.  | Администрация сельсовета | 3 кв.  |  |
| 21 | Опиловка от насаждений, представляющих угрозу падения | Администрация сельсовета | 2-3 кв. |  |
| **УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ** |
| 1. | Осуществление контроля за работой уличного освещения  | ООО «Коммунальник», ООО УК ЖХ  | постоянно | 2 |
| 2 | Установка уличного освещения ул.Куюргазинская, Заслонова, Мичурина, Железнодорожная, микрорайон Северо-Восточный | Администрация сельсовета | 2-3 кв.  |  |
| **РЕМОНТ УЛИЦ И ДОРОГ** |
| 1. | Ремонт асфальтного покрытия по улицам сельского поселения  | администрация сельского поселения Ермолаевский сельсовет | апрель – май  | 1000 |
| 2. | Выполнение ремонта и подсыпка гравием улиц села Айсуак и улиц с.Ермолаево ул.Садовая, ул.Энергетиков | администрация сельского поселения Ермолаевский сельсовет |  2-3 кв. | 500 |
| 3 | Асфальтирование ул.Чапаева, ул.Совхозная | администрация сельского поселения Ермолаевский сельсовет | 2-3 кв. |  |
| 4. | Создание проекта безопасности дорожного движения: с.Ермолаево, ул.Заслонова – 0,215 мс.Ермолаево, ул.Железнодорожная – 0,460 мс.Ермолаево, ул.Мичурина – 0,150 мс.Ермолаево, ул.Совхозная – 0,979 мс.Ермолаево, Ломоносова – 2,730 мс.Айсуак, ул.Садовая - 1,328 м, от моста через реку «Большой Юшатырь» до ж/д перезда»с.Айсуак, ул.Степная – 0,685 мс.Айсуак, ул.Вокзальная – 0,700 мс.Айсуак ул.Недошивина - 0,434 мс.Ермолаево, ул.Чапаева – 2,139 мс.Ермолаево, ул.Зеленая – 0,600 мс.Ермолаево, ул.Кооперативная – 0,625 мс.Ермолаево, ул.Юбилейная – 0,575 мс.Ермолаево, ул.Ватутина – 1,537 м | администрация сельского поселения Ермолаевский сельсовет | 2-3 квартал |  |
| 5. | Устройство лежачих полицейских | администрация сельского поселения Ермолаевский сельсовет | май – июнь | 200 |
| 6 | Установка шлагбаума на объездной дороге ул.Заслонова, ул.Железнодорожная | администрация сельского поселения Ермолаевский сельсовет | 2кв |  |
| 7 | Зимнее содержание дорог согласно муниципальным контрактам. | Администрация сельского поселения Ермолаевский сельсовет | ноябрь-апрель | 1 000 |
| 8 | Строительство дороги по ул.Первомайской и Парковой для граждан, проживающих на территории парка. | Администрация сельского поселения Ермолаевский сельсовет | 3 кв. |  |
| 9 | Ремонт дороги на кладбище и территории кладбища | Администрация сельского поселения Ермолаевский сельсовет | 2-3 кв. |  |
| 10 | Установка дорожных знаков согласно схемы дорожного движения | Администрация сельского поселения Ермолаевский сельсовет  | В течение года |  |
| **ГАЗИФИКАЦИЯ** |
| 1. | Газификация улиц села в микрорайонах «Северный», «Восточный», изготовление проекта сметной документации с.Айсуак | администрация СП Ермолаевский сельсовет | 1-3 квартал | 250 |
| 2. | Произвести покраску воздушного газопровода по улицам сельского поселения | филиал «Кумертаугаз» ОАО «Газ-сервис» | май – июнь | - |
| 3. | Спил насаждений в охранной зоне газопроводов | филиал «Кумертаугаз» ОАО «Газ-сервис» | май – июнь | - |
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** |
| 1. | Выполнение работ по водоснабжению и регулярному ремонту утечек водопроводов с заменой негодных труб (выборочно) | ООО «Коммунальник»  | постоянно, по необходимости | 200 |
| 2. | Прокладка уличного водопровода по ул.Биктимирова с.Ермолаево | Администрация сельского поселения Ермолаевский сельсовет  | 2-3 кв. |  |
| 4 | Проведение центрального водопровода по ул.Альмухаметова от дома 57 до дома № 63 | Администрация сельского поселения Ермолаевский сельсовет  | 2-3 кв. |  |
| 5 | Замена уличного водопровода по ул.Пушкина | Администрация сельского поселения Ермолаевский сельсовет  | 2-3 кв. |  |
| 6 | Замена уличного водопровода по ул.Набережная | Администрация сельского поселения Ермолаевский сельсовет  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ** |
| 1. | Обеспечение населенных пунктов сельского поселения (Айсуак, Кунакбаево, Сандин-2) мотопомпами – 3 шт. | администрация СП Ермолаевский сельсовет | 1квартал | 60 |
| 2. | Прочие расходы на противопожарную безопасность (изготовление аншлагов об охране леса от пожаров) | администрация СП Ермолаевский сельсовет | в течениегода | 8 |
| 3. | Проведение ремонта пожарных гидрантов – 2 шт., ул.Советская, ул.Южная. | администрация СП Ермолаевский сельсовет | 2-3 квартал |  |
| **ПОДГОТОВКА КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА****К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ** |
| 1. | Проверка готовности жилого фонда к работе в зимних условиях | ООО «Коммунальник», УК ЖХ | 2-3 квартал  | 200 |
| 2. | Произвести ремонт теплотрассы села Ермолаево для последующей безаварийной эксплуатации в зимний период | ООО «Коммунальник»  | 2 квартал  | 350 |
| 3. | Текущий ремонт подводки сетей теплоснабжения многоквартирных домов , ул.Совхозная д. 5, ул.Калинина д. 21 | ООО «Коммунальник» | 2-3 кв.м |  |

**Глава сельского поселения Р.А.Барановский**